**REUNIÃO DE RETROSPECTIVA**

**Sprint 04**

Na tarde do dia 02 de junho de 2015, a equipe reuniu-se na sala 10 do Bloco D do IFPB Campus Monteiro para realizar a reunião de retrospectiva da Sprint. Debatemos quais foram os pontos positivos, negativos e o que poderíamos ter feito melhor na iteração. Após o debate chegamos a um consenso nos pontos:

**Pontos Positivos:**

- O Pair Programming continua como uma boa prática na equipe.

- Tivemos mais reuniões com o cliente para avaliar o produto, pretendemos manter a frequência no contato pessoal com o cliente.

- Passamos a utilizar o sistema de bug report para registrar os erros no sistema.

**Pontos Negativos:**

- Perdemos um certo ritmo de desenvolvimento durante o final de semana em que dois membros ficaram ausentes. Tentaremos não desfalcar a equipe da mesma forma de novo.

**O que poderíamos ter feito de melhor?**

- Se ajustar mais a timeline do projeto.

Monteiro-PB, 02 de junho 2015.

Witalo Carlos Xavier Albuquerque

Matheus Oliveira Barbosa

Ricardo Caldeira de Andrade