**REUNIÃO DE RETROSPECTIVA**

**Sprint 05**

Na noite do dia 16 de junho de 2015, a equipe reuniu-se na sala 10 do Bloco D do IFPB Campus Monteiro para realizar a reunião de retrospectiva da Sprint. Debatemos quais foram os pontos positivos, negativos e o que poderíamos ter feito melhor na iteração. Após o debate chegamos a um consenso nos pontos:

**Pontos Positivos:**

- O Pair Programming continua como uma boa prática na equipe, dessa vez alternamos mais a composição da dupla.

- Um de nós ficou alguns dias da iteração (previstos na timeline) somente testando o projeto, o que aumentou bastante a cobertura de testes unitários, pretendemos continuar fazendo isso até que a meta seja atingida.

- Ao ser detectado um impedimento a equipe reuniu-se e replanejou a iteração.

**Pontos Negativos:**

- Não conseguimos reunir-se presencialmente com o cliente, somente conversamos via telefone.

**O que poderíamos ter feito de melhor?**

- Novamente, houve falhas no planejamento inicial.

Monteiro-PB, 16 de junho 2015.

Witalo Carlos Xavier Albuquerque

Matheus Oliveira Barbosa

Ricardo Caldeira de Andrade