**REUNIÃO DE RETROSPECTIVA**

**Sprint 07**

Na noite do dia 17 de Novembro de 2015, a equipe reuniu-se via Hangouts e Whatsapp para realizar a reunião de retrospectiva da Sprint. Debatemos quais foram os pontos positivos, negativos e o que poderíamos ter feito melhor na iteração. Após o debate chegamos a um consenso nos pontos:

**Pontos Positivos:**

- Bom relacionamento da equipe

- *Pair Programming*

**Pontos Negativos:**

- Desenvolvedores mais distante (Fisicamente)

- Cliente não deu *feedbacks* e nem respostas.

- Falta de empenho da equipe

- Dispersão da equipe com outros compromissos

**O que poderíamos ter feito de melhor?**

- Reservar um pouco de tempo para o projeto

- Ter solicitado ajuda de outras pessoas para cobrir o deficit.

- Tentar contacto com o cliente mais vezes e de outras formas (pessoalmente).

Monteiro-PB, 17 de Novembro 2015.

Witalo Carlos Xavier Albuquerque

Matheus de Oliveira Barbosa

Ricardo Caldeira de Andrade