**REUNIÃO DE RETROSPECTIVA**

**Sprint 03**

Na tarde do dia 20 de maio de 2015, a equipe reuniu-se no laboratório 03 do Bloco D do IFPB Campus Monteiro para realizar a reunião de retrospectiva da Sprint. Debatemos quais foram os pontos positivos, negativos e o que poderíamos ter feito melhor na iteração. Após o debate chegamos a um consenso nos pontos:

**Pontos Positivos:**

- O Pair Programming possibilitou um bom aumento de produção e pretendemos continuar com a prática.

- Testamos desde o início da iteração, isso nos ajudou a corrigir diversos erros. Então nas próximas iterações, começaremos os testes o mais cedo possível.

**Pontos Negativos:**

- Acumulo de atividades das sprints anteriores nos prejudicaram muito. Pretendemos não acumular mais atividades.

**O que poderíamos ter feito de melhor?**

- Resolver os erros com mais rapidez.

Monteiro-PB, 20 de maio 2015.

Witalo Carlos Xavier Albuquerque

Matheus Oliveira Barbosa

Ricardo Caldeira de Andrade